# Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy

nr 24/III/2006

z dnia 29.12.2006 r.

# WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

w zł.

| Lp. | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | Źródła finansowania | Wysokość wydatków w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków | 40.000.000 | 1. Środki własne - 6.141.000 2. Środki z UE - 33.859.000 | 47.824 0 | 31.293 0 | 80.000 0 | 1.481.883 8.359.000 | 2.250.000 12.750.000 | 2.250.000 12.750.000 |
| 2 | Kanalizacja sanitarna w m. Szypowice | 1.500.000 | 1. Środki własne - 267.500 2. Środki z UE - 1.232.500 | 0 0 | 0 0 | 50.000 0 | 217.500 1.232.500 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce | 3.858.0000 | 1.Środki własne - 645.439 2. Środki z UE - 3.212.561 | 19.600 0 | 33.916 0 | 25.000 0 | 566.923 3.212.561 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | Remont budynku SPZOZ „SKALMED” w Kroczycach wraz z montażem windy zewnętrznej oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny | 1.050.000 | 1 Środki własne - 187.250 2. Środki z UE - 862.750 | 0 0 | 0 0 | 35.000 0 | 152.250 862.750 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | Rozbudowa Szkoły Pradła | 800.000 | 1. Środki własne - 145.075 2. Środki z UE - 654.925 | 0 0 | 19.500 0 | 10.000 0 | 115.575 654.925 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Siamoszycach wraz z modernizacją kotłowni i wewnętrznej instalacji c.o. | 446.258 | 1. Środki własne - 421.756 GFOŚiGW - 10.000 poż. WFOŚiGW -134.208 budżet - 277.548 2. Dotacja WFOŚiGW – 24.502 | 0 0 | 284.257 0 | 137.499 24.502 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizy wraz z dobudową tarasu w miejscowości Biała Błotna | 500.000 | 1. Środki własne - 92.000 2. Środki UE - 408.000 | 0 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 72.000 408.000 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | Budowa oświetlenia ulicznego | 360.000 | 1. Środki własne - 360.000 | 6.835 | 10.157 | 343.008 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rozbudowa zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej w Pradłach | 450.000 | 1. Środki własne - 253.000 2. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 197.000 | 0 0 | 4.900 0 | 248.100 197.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-świetlicy wraz z remontem w miejscowości Pradła | 100.000 | 1. Środki własne - 27.750 2. Środki UE - 72.250 | 0 0 | 0 0 | 15.000 0 | 12.750 72.250 | 0 0 | 0 0 |
|  | RAZEM | 49.064.258 | z tego: 1. Środki własne: 8.540.770 2. Środki obce: 40.523.488 | 74.259 74.259 0 | 394.023 394.023 0 | 1.175.109 953.607 221.502 | 17.420.867 2.618.881 14.801.986 | 15.000.000 2.250.000 12.750.000 | 15.000.000 2.250.000 12.750.000 |